## Slide 1: Personal Assistant
PINEAULT Yannick THIEMONGE Christophe
de VIPART Lukas

## Slide 2: Rappel:
PA est un bot destiné à simplifier la vie des utilisateurs de serveurs discord à travers une série de fonction visant la gestion administrative mais aussi le divertissement :
Lecture de musique Youtube
Administration des utilisateurs (kick, ban, logs, attribution de rôles, envoie de messages privés, ajouts de canaux de discussion, monitoring de la conversation)
Recherches internet diverse (images, youtube, définitions, météo, heures, infos de films, statistiques de jeu)
Et d’autres fonctions de divertissement (gestion de programmes sur la machine hôte, mini-jeux, auto apprentissage de réponses)

## Slide 3: Contenu des sprints
Sprint 1:
Arrêter le bot
Lire de la musique sur Youtube
Attribuer un rôle par message
Bannir/expulser un utilisateur
Sprint 2:
Auto suppression des commandes exécutées
Résultat des recherches Youtube
Messages privés aux utilisateurs
Monitoring du chat
Sprint 3:
Recherche de définition
Mini-jeux textuels
Correction d’erreurs des sprints précédents

## Slide 4: Sprint actuel
Divertissement (roche-papier-ciseaux, lancer de pièce)
Retour de définitions venant de “urban dictionary”
Recherche d’images
Recherche YouTube par mots-clés
Mais aussi complétion de ce qui ne l’avait pas été dans le sprint 2.

## Slide 5: DEMO

## Slide 6: Revue du sprint
Technique:
Durant ce sprint nous avons pu compléter la plupart des fonctions prévues au départ. De plus, nous avons pu compléter une partie ce qui n’avait pas été durant le deuxième sprint.
Il manque juste la pause sur youtube et l’attribution de rôle par un modérateur.
Gestion:
La cohésion d’équipe s’est améliorée par rapport au sprint 2. Meilleure répartition des tâches.

## Slide 7: Revue du projet
-Tâches principales complétés
-Bon fonctionnement des fonctions
-Certains défis (pause youtube compliqué)
-Amélioration graduelle (relation, connaissance des outils)
-Rendre jeux plus interactifs